МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОТЧЁТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

УП.03. Учебная практика

Этап 1. Входной аудит проекта и подготовка к запуску

Проект: Calipso.Coffee

Система учёта заказов кафе

Выполнил: студент группы РПО 23/1
Васильев Данил Вячеславович

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Профессиональный модуль: ПМ.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Дата: 09.06.2026

# 2. Паспорт проекта

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Calipso.Coffee — система учёта заказов кафе |
| Что делает программа | Ведёт учёт заказов, меню, клиентов, столов, ингредиентов и рецептур; позволяет сотрудникам создавать заказы, менять статусы, регистрировать оплаты и просматривать аналитику через веб-интерфейс и REST API. |
| Для кого программа | Официант (WAITER), повар (CHEF), администратор (ADMIN), управляющий (MANAGER) |
| Что было сделано в УП.02 | Техническое задание, Use Case, ERD-схема БД, backend на Node.js/Express, модели Prisma (SQLite), JWT-авторизация с ролями, 9 API-модулей, веб-интерфейс (public/), seed-данные, unit-тесты middleware и конфигурации. |
| Стек | Node.js 22.x, JavaScript, Express 4.21, Prisma 6.7, SQLite, JWT (jsonwebtoken), bcryptjs, Zod, Helmet, CORS; фронтенд — HTML/CSS/vanilla JS. |
| Ссылка на репозиторий | https://github.com/Aizenrix/Practicable.git |
| Текущее состояние | Запускается полностью |
| Главная проблема на входе | Неполная сопроводительная документация для переноса на другой компьютер: отсутствовали отдельная инструкция запуска, таблица конфигурации, журнал проблем и папка скриншотов проверки (устранено в рамках этапа 1). |

# 3. Что было сделано в УП.02

На учебной практике УП.02 был начат и реализован проект Calipso.Coffee как информационная система для автоматизации работы кофейни. В ходе УП.02 выполнены следующие работы:

Разработано техническое задание и описаны роли пользователей системы.

Построена ERD-схема базы данных: 13 сущностей (роли, пользователи, клиенты, столы, меню, заказы, оплаты, ингредиенты, рецептуры и др.).

Реализован backend: Express-сервер (src/server.js), 9 роутеров в src/routes/, middleware авторизации и безопасности.

Настроена ORM Prisma: schema.prisma, seed.js с начальными данными (роли, статусы, столы, admin).

Создан веб-интерфейс: public/index.html, public/app.js — 9 разделов (сводка, заказы, меню, клиенты, ингредиенты, столы, оплаты, пользователи, аналитика).

Добавлены unit-тесты: test/security.middleware.test.js, test/config.env.test.js (8 тестов, все проходят).

Подготовлены материалы этапов 1–6 в папке «Этапы и доки» (PDF-отчёты, ссылки на Google Docs).

Связь с УП.03: проект из УП.02 рассматривается как готовая программная система, которую необходимо подготовить к сопровождению и эксплуатации — проверить состав, зависимости, конфигурацию, запуск и документацию.

# 4. Проверка состава проекта

| Файл/папка | Что должно быть | Что есть сейчас | Что сделать |
| --- | --- | --- | --- |
| README.md | Описание и запуск | Есть: стек, endpoints, команды Prisma | Доработать для папки сдачи |
| package.json | Список зависимостей | Есть, 8 зависимостей + Prisma dev | ОК |
| .env.example | Пример настроек без секретов | Есть: PORT, JWT_SECRET, DATABASE_URL | ОК |
| src/ | Основной код backend | server.js, routes, middleware, config, lib | ОК |
| public/ | Веб-интерфейс | index.html, app.js, styles.css | ОК |
| prisma/ | Схема и seed БД | schema.prisma, seed.js, dev.db | ОК |
| test/ | Тесты проекта | 2 файла, 8 тестов | ОК |
| docs/ или инструкция | Документация запуска | Только README и «Этапы и доки» | Создать 03_Инструкция_запуска.md |
| migrations/ | Миграции БД | Нет (используется prisma db push) | Зафиксировать в документации |
| screenshots/ | Скриншоты проверки | Не было | Создать и приложить 6 скриншотов |
| logs/ | Логи запуска | Не было | Создать app_start_log.txt |
| .gitignore | Исключение секретов | Есть: .env, node_modules, dev.db | ОК |
| Этапы и доки/ | Материалы УП.02 | PDF этапов 1–6, Ссылки.rtf | ОК |

# 5. Зависимости и версии

| Зависимость | Версия | Команда проверки/установки | Для чего нужна |
| --- | --- | --- | --- |
| Node.js | 22.16.0 (проверено) | node --version | Среда выполнения backend |
| npm | 10.9.2 (проверено) | npm --version | Менеджер пакетов |
| Express | ^4.21.2 | npm install | HTTP-сервер и маршрутизация API |
| Prisma / @prisma/client | ^6.7.0 | npm run prisma:generate | ORM и доступ к SQLite |
| SQLite | встроенная (file:./dev.db) | npm run prisma:push | Хранение данных |
| jsonwebtoken | ^9.0.2 | npm install | JWT-авторизация |
| bcryptjs | ^2.4.3 | npm install | Хеширование паролей |
| zod | ^3.23.8 | npm install | Валидация входных данных |
| helmet | ^8.0.0 | npm install | HTTP-заголовки безопасности |
| cors | ^2.8.5 | npm install | Кросс-доменные запросы |
| dotenv | ^16.4.5 | npm install | Загрузка переменных окружения |
| morgan | ^1.10.0 | npm install | Логирование HTTP-запросов |

Команды установки и проверки:

git clone https://github.com/Aizenrix/Practicable.git

cd Practicable

npm install

npm run prisma:generate

npm run prisma:push

npm run prisma:seed

npm test

npm run dev

# 6. Конфигурация проекта

| Переменная | Пример значения | Назначение | Обязательна? | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PORT | 4000 | Порт запуска API и веб-интерфейса | Нет | По умолчанию 4000 в env.js |
| JWT_SECRET | change_me | Секрет для подписи JWT-токенов | Да | В продакшене заменить на случайную строку |
| DATABASE_URL | file:./dev.db | Путь к файлу SQLite через Prisma | Да | Файл создаётся командой prisma:push |

Проверка безопасности: файл .env добавлен в .gitignore; в репозитории хранится только .env.example с тестовыми значениями. Настоящие секреты в GitHub не загружены.

# 7. Инструкция запуска

Полная пошаговая инструкция вынесена в файл 03_Инструкция_запуска.md. Краткий протокол запуска:

| № | Действие | Команда | Ожидаемый результат | Скриншот |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скачать проект | git clone https://github.com/Aizenrix/Practicable.git | Папка Practicable создана | 01_repo_structure.png |
| 2 | Установить зависимости | npm install | node_modules без критических ошибок | 02_install_dependencies.png |
| 3 | Создать настройки | cp .env.example .env | Файл .env создан | 03_env_example.png |
| 4 | Подготовить БД | npm run prisma:generate && npm run prisma:push && npm run prisma:seed | БД dev.db создана и заполнена | — |
| 5 | Запустить приложение | npm run dev | Calipso.Coffee API запущен на порту 4000 | 04_success_run.png |
| 6 | Проверить API | curl http://localhost:4000/health | {"status":"ok","service":"calipso-coffee-api"} | — |
| 7 | Открыть интерфейс | http://localhost:4000 | Страница входа Calipso.Coffee | 05_app_working.png |
| 8 | Войти в систему | admin@calipso.coffee / admin123 | Открывается панель управления | 05_app_working.png |

# 8. Скриншоты проверки

| Имя файла | Что показать | Что должно быть видно |
| --- | --- | --- |
| 01_repo_structure.png | Структура проекта в VS Code / Cursor | src/, public/, prisma/, test/, package.json |
| 02_install_dependencies.png | Терминал: npm install | Команда и успешное завершение |
| 03_env_example.png | Содержимое .env.example | PORT, JWT_SECRET, DATABASE_URL без реальных секретов |
| 04_success_run.png | Терминал: npm run dev | Сообщение «API запущен на порту 4000» |
| 05_app_working.png | Браузер: http://localhost:4000 | Интерфейс Calipso.Coffee после входа |
| 06_git_status.png | git status / коммит | Изменения сохранены в репозитории |

Скриншоты размещены в папке screenshots/ комплекта сдачи. Каждый скриншот соответствует одному этапу проверки из протокола запуска.

# 9. Журнал найденных проблем

| ID | Проблема | Как проявляется | Причина | Что сделать | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Нет отдельной инструкции запуска | Другой пользователь не может быстро развернуть проект | В README нет полного пошагового гайда для нового ПК | Создан 03_Инструкция_запуска.md | Исправлено |
| P-02 | Нет папки screenshots/ и logs/ | Невозможно подтвердить проверку запуска по методичке | Материалы этапа 1 не были подготовлены | Созданы папки, logs/app_start_log.txt, инструкция по скриншотам | Исправлено |
| P-03 | Нет migrations/ (Prisma Migrate) | Используется prisma db push вместо миграций | На этапе УП.02 выбран упрощённый подход для SQLite | Задокументировать в отчёте; на этапах 2+ рассмотреть migrate | Зафиксировано |
| P-04 | Документация разрознена | Материалы в PDF и RTF, нет единой папки сдачи | Документы УП.02 не собраны в формат УП.03 | Сформирована папка УП03_Этап1_Васильев_Данил_РПО-23-1 | Исправлено |
| P-05 | JWT_SECRET по умолчанию change_me | Слабый секрет при отсутствии .env | Значение по умолчанию в env.js | В .env.example указать напоминание сменить в продакшене | Зафиксировано |

# 10. Вывод о готовности проекта к следующему этапу

По итогам входного аудита проект Calipso.Coffee готов к дальнейшей эксплуатации и следующим этапам учебной практики УП.03. Основной код backend и frontend реализован полностью, все 8 unit-тестов проходят успешно, сервер запускается на порту 4000, health-check возвращает status: ok, веб-интерфейс открывается и авторизация работает.

В рамках этапа 1 уточнены зависимости и версии (Node.js 22.x, Express, Prisma, SQLite), подтверждено наличие .env.example, создана инструкция запуска, таблица конфигурации, журнал проблем и структура папки сдачи по методическим указаниям.

Задачи на следующие этапы практики УП.03:

Настроить и задокументировать компоненты системы (мониторинг, резервное копирование БД).

Провести аудит безопасности: смена JWT_SECRET, проверка ролевого доступа, анализ уязвимостей.

Расширить тестовое покрытие: интеграционные тесты API и сценарии заказов.

Подготовить руководство пользователя для ролей WAITER, CHEF, ADMIN.

Рассмотреть переход с prisma db push на Prisma Migrate для версионирования схемы БД.

Студент: Васильев Данил Вячеславович, группа РПО 23/1

Дата: 09.06.2026